DIVISIONE IV – RIPARTIZIONE II

20.13) CONCESSIONARIA VIANINI S.P.A. – ALLESTIMENTO DI UNA SALA STAMPA PRESSO L’EDIFICIO “D” DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA - CRE.

……….OMISSIS……….

DELIBERA

- di approvare il CRE redatto in data 12.10.2000 dal D.L., Geom. F. Moscucci, relativo ai lavori di allestimento di una Sala Stampa presso l’edificio “D” della Facolta' di Medicina e Chirurgia;

- di autorizzare il pagamento alla Vianini Lavori S.p.A. della somma complessiva di L. 120.842.709 (IVA compresa) quale compenso finale per i lavori in oggetto, con una economia di L. 10.157.291 rispetto al quadro economico iniziale (L. 131.000.000);

- l’importo suddetto risulta già stanziato sui fondi Murst per il Grande Giubileo del 2000 con delibera del C.d.A. assunta in data 11.5.2000.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO			IL PRO-RETTORE