DIVISIONE IV – RIPARTIZIONE II

20.4) NCS COSTRUZIONI IMPIANTI S.R.L. – REALIZZAZIONE RETE DATI A SERVIZIO DELLE SALE DEGENZE E DEGLI SPAZI DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL POLICLINICO “TOR VERGATA” - CRE.

……….OMISSIS……….

DELIBERA

- di approvare formalmente il CRE redatto data 27.2.03 dal Direttore dei Lavori, Ing. Domenico Genovese, relativo all'esecuzione dei lavori di realizzazione della rete dati a servizio delle sale degenze e degli spazi di Anatomia Patologica del Policlinico “Tor Vergata” eseguiti dalla NCS Costruzioni Impianti s.r.l.

- di autorizzare il pagamento alla NCS Costruzioni Impianti s.r.l. della somma di Euro 18.354,00 I.V.A. inclusa quale compenso finale per i lavori in oggetto, essendo già stato corrisposto un acconto per Euro 165.186,00 I.V.A. inclusa.

L'importo suddetto grava sul finanziamento di €. 29.438.043,25 assegnato dal Ministero della Sanità a favore del Policlinico “Tor Vergata”, in particolare alla voce “Attrezzature”, iscritto al Tit. II, Categ. 10, Cap. 4 (Fondo per l’edilizia universitaria e le grandi attrezzature scientifiche).

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO				IL RETTORE