DIVISIONE IV – RIPARTIZIONE II

5.2) GIUBILEO DEL 2000 – CONVENZIONE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO DI TOR VERGATA - PAGAMENTO FATTURE.

……….OMISSIS……….

DELIBERA

- di autorizzare il pagamento:

a) della fattura n. 68 del 22.10.03 di € 16.255,18 emessa dall’impresa F.M. Economy Calor Tecnologie s.r.l. per la realizzazione di una recinzione lungo il limite del parcheggio della Facoltà di Economia dell’Università (predisposizione muretto e simili) nell’ambito dell’intervento cod. 7a “Collegamento Via Casilina/GRA tratto rotatoria “Tor Vergata” e bretelle di completamento alla viabilità esistente”;

b) della fattura n. 26 del 25.09.03 di € 16.084,08 emessa dall’impresa Tecno Appalti s.n.c. per la realizzazione di una recinzione lungo il limite del parcheggio (posa in opera recinzione e simili) della Facoltà di Economia dell’Università nell’ambito dell’intervento cod. 7a “Collegamento Via Casilina/GRA tratto rotatoria “Tor Vergata” e bretelle di completamento alla viabilità esistente”;

c) di quota parte del SAL n.2 di € 45.816,76 emesso dall’Impresa Antonini S.p.A. per lo spostamento delle condotte idriche nell’ambito dell’intervento cod. 7a “Collegamento Via Casilina/GRA tratto rotatoria “Tor Vergata” e bretelle di completamento alla viabilità esistente”;

d) della fattura n. 2306930 di € 11.880,00 emessa dall’impresa AMA S.p.A. per la bonifica della galleria di Tor Vergata, la pulizia del comprensorio ed il livellamento dello sterrato adiacente nell’ambito dell’intervento cod. 7a “ Collegamento Via Casilina/GRA tratto rotatoria “Tor Vergata” e bretelle di completamento alla viabilità esistente”;

- l’importo complessivo di € 90.036,02 graverà sul Tit. II Ctg. 10 Cap. 4 “Fondi del Murst per il Grande giubileo del 2000” del corrente esercizio finanziario.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO				IL RETTORE