DIVISIONE IV – RIPARTIZIONE II

6.1) CONCESSIONARIA – REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA GIREVOLE DI APPOGGIO DELLA TRIBUNA DEL PUBBLICO PARTECIPANTE ALL’EVENTO INAUGURALE DE “LA SCUOLA DI ROMA” - C.R.E.

……….OMISSIS……….

DELIBERA

- di approvare formalmente il CRE redatto in data 26.2.04 in contraddittorio dal D.L. Ing. Roberto Santi e l’Ing. Aldo Pelagatti della Concessionaria e sottoscritto dall’Ing. Capo dell’Ateneo, Arch. Antonella Rosatelli, relativo all'esecuzione delle opere in cemento armato necessarie alla realizzazione della pedana girevole di appoggio della tribuna del pubblico partecipante all’evento inaugurale de “La Scuola di Roma”, eguite dalla Concessionaria;

- di autorizzare il pagamento alla Concessionaria della somma complessiva di €. 39.437,41 + I.V.A., pari ad €. 43.381,15 I.V.A. inclusa, quale compenso finale per i lavori in oggetto, essendo già stato corrisposto un acconto per €. 511.567,00 + I.V.A.;

- di autorizzare il pagamento alla Concessionaria di €. 697,62 I.V.A. inclusa per oneri di progettazione, contabilità e Direzione Lavori, e di €. 5.819,04 per le prestazioni svolte ai sensi dell’art. 13 di Convenzione rep. 121.

Gli importi suddetti trovano copertura nello stanziamento assunto con delibera del Consiglio d’Amministrazione in data 28.7.03.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO				IL RETTORE